Relatório do Ponto de Controle

Trabalho de Conclusão de Curso II

DADOS GERAIS (campos preenchidos pelo aluno)

Aluno: Lorenzo Bicalho dos Santos Lopes

Título do Trabalho: INCENTIVO AO ECODRIVING VIA ANÁLISE DE DADOS VEICULARES E APRENDIZADO FEDERADO

ESTADO ATUAL (campo preenchido pelo aluno)

Descreva o estado atual do trabalho destacando a posição do mesmo em relação ao especificado no cronograma. Caso o trabalho esteja atrasado, indicar os motivos e as alterações que serão feitas para que o mesmo fique em dia com o cronograma.

O trabalho já teve a implementação do servidor concluída usando FastAPI e PostgreSQL, estando hospedado na Hostinger com todas as rotas, banco de dados e lógica de negócio funcionando. Três kits de hardware também foram montados, cada um com Raspberry Pi, acelerômetro, buzzer, regulador de tensão e conector OBD2 com placa ELM327, e todo o código do cliente já está desenvolvido. Nas últimas duas semanas, vem sendo realizado um teste completo do sistema, desde a coleta dos dados no carro até o processamento no servidor, passando pela classificação da direção, armazenamento e treinamento local. Esse processo tem demorado mais que o previsto devido às variabilidades do hardware e ao fato de o ambiente de teste dentro do carro não ser de fácil manipulação. Em relação ao cronograma original, o trabalho está parcialmente atrasado nessa fase de testes. A coleta de dados com e sem feedback ocorrerá na segunda metade de maio, resultando em um período de coleta menor que o planejado, mas ainda suficiente para apresentar resultados iniciais. Além disso, o uso do FPGA integrado ao cliente foi descartado por dificuldades técnicas de integração com o restante do sistema e porque a análise indicou que apenas o Raspberry Pi já atende às necessidades do projeto. Com essas alterações, o trabalho será realinhado ao cronograma nas próximas semanas.

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR (campo preenchido pelo orientador)

Avaliação do estado atual do trabalho indicando se o aluno terá condições de finalizar o trabalho até a data limite estipulada no cronograma do TCC II.

Assinatura do orientador.